|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района»                                 за 2023 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 2 606 254,75 | 2 606 254,75 | 4 188 699,59 | 1 465 309,75 | 1 465 309,75 | - | - | - | 1347000 | 1140945 | 1140945 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района »

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2023 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2023 | - |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | ремонт а/д «Жемчугово- Лопастино» | 2023 | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 97,6/97,6 | 97,6 | 97,6 |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.0 | 0/0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, руб. | 2 000 000 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 0,5/0,5 | 3,639 | 3,639 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, руб. | 2425102,6/2425102,6 | 2 000 000 | 2 000 000 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района» за 2023 год

По выполнению мероприятий программы «Совершенствование и содержание дорог Поддорского муниципального района»  в   2023 году были предусмотрены средства из дорожного фонда района  на ремонт и содержание автомобильных дорог Администрации  муниципального  в сумме 5 535 699,59  руб., в том числе субсидия из областного бюджета на ремонт дорог 1 347 000 руб. Всего израсходовано средств  в сумме 2 606 254,75 руб. в том числе   субсидия из дорожного фонда 1 140 945 руб. Выполнен ремонт  а\д «Жемчугово- Лопастино» и   мероприятия по зимнему содержанию дорог. Предоставлены межбюджетные трансферты для покрытия расходов Поддорского сельского поселения входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений на ремонт дорог   в сумме 2 000 000 руб.

Остаток денежных средств из областного бюджета в сумме 20 6055руб. и софинансирование из районного бюджета в сумме 39 950,16руб. образовалась по результатам открытого аукциона. Неиспользованные средства из районного бюджета будут направлены на ремонт автомобильных дорог в следующем году.