### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 14.08.2019 № 330

с.Поддорье

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения

В соответствии со ст. ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом Поддорского муниципального района, с целью приведения Правил землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в соответствие генеральному плану Поддорского сельского поселения и схеме территориального планирования Поддорского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Администрации  Поддорского муниципального района от 09.08.2019  Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Поддорского сельского  поселения от 03.08. 2012 года № 284 (в редакции решений Совета депутатов Поддорского сельского поселения от 19.01.2017 № 51 и от 27.08.208 № 99), применительно ко всем территориям Поддорского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемые:

этапы градостроительного зонирования;

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила  землепользования и застройки Поддорского сельского поселения;

порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района (далее – Комиссия) предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

3. Комиссии:

3.1. Рассмотреть  предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Вестник Поддорского муниципального района» и на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Глава

муниципального района                                           Е.В. Панина

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.08.2019 № 330

Этапы градостроительного зонирования

1 этап:

Разработка  проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

2 этап:

Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Администрацией Поддорского муниципального района. При наличии замечаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения направление его на доработку в Комиссию.

3 этап:

Подготовка материалов общественных обсуждений Комиссией и принятие решения Главой муниципального района о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения.

4 этап:

Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения. Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе общественных обсуждений.

Представление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Главе муниципального района с приложением протоколов общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений.

5 этап:

Принятие решения Главой муниципального района о направлении указанного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в Совет депутатов Поддорского сельского поселения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения  и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

6 этап:

Утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Советом депутатов Поддорского сельского поселения  или направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Главе муниципального района на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений по указанному Проекту.

_____________________________

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.08.2019 № 330

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта   внесения

изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского

сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | август 2019 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения. Размещение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в ФГИС ТП | август-ноябрь 2019 года |
| 3. | Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, направление Главе муниципального района | ноябрь 2019 года |
| 4. | Издание постановления о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения | ноябрь 2019 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах общественных обсуждений в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района | не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района, с учетом результатов общественных обсуждений, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения. Подготовка и направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Совету депутатов Поддорского сельского полселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | ноябрь 2019 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения Совету депутатов Поддорского сельского полселения | ноябрь-декабрь 2019 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения в ФГИС ТП | декабрь 2019 года |

____________________

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.08.2019 № 330

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации  муниципального района о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Поддорского сельского поселения (далее Проект) в течение срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данного Проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Администрации Поддорского  муниципального района») по адресу: 176240, Новгородская обл., Поддорский район, с.Поддорье, ул.Октябрьская, д.26;

в устной форме по телефону: 8(81658) 71-221;

в форме электронного документа на адрес электронной почты -       archpoddore@mail.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке Проекта, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе не вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

____________________