**График ремонта дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов в Поддорском муниципальном районе на 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Объем финансирования и стоимость в текущем уровне цен (тыс.руб.) | Мощность по проектно-сметной документации км/кв.м. | Сроки выполнения работ |
| 1. | Ремонт подъезда к д.Усадьба Поддорского сельского поселения  (исправление профиля с добавлением песчано-гравийной смеси и щебня) | 548,0 | 0,4 / 2000 | до 15.09.2013 г. |
| 2. | Ремонт части улицы Комсомольская Поддорского сельского поселения (асфальтирование) | 1045,0 | 0,4 / 2000 | до 01.11.2013 г. |
| 3. | Ремонт улицы Садовая д.Шестово Белебелковского сельского поселения (исправление профиля  с добавлением песчано-гравийной смеси) | 398,0 | 0,8 / 4000 | до 01.11.2013 г. |
| 4. | Ремонт улицы Железнодорожная д.Селеево Селеевского сельского поселения (исправление профиля с добавлением песчано-гравийной смеси) | 125,3 | 0,44 / 2200 | до 01.11.2013 г. |
| 5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов №№ 4,6,8,10 по улице Пролетарская с.Поддорье Поддорского сельского поселения (подсыпка щебнем) | 670,0 | — / 2100 | до 01.11.2013 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_