|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **СОГЛАСОВАНО** |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Панина |

**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района**

«**Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2017 год**

**Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 3282400 | 1465476,3 | 2213400 | 396476,3 | 396476,3 | - | - | - | 1069000 | 1069000 | 1069000 | - | - | - | - | - |

**Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского муниципального района на 2014-2020»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание  | 2017 | мероприятие выполнено  | - |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2017 | мероприятие выполнено  |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Часть автомобильной дороги «д.Жемчугово-д.Лопастино» | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Часть автомобильной дороги «д.Трофимово-д.Гойки» | 2017 | мероприятие выполнено  |  |
| 2.3. | Часть автомобильной дороги «д.Векшино-д.Гривы» | 2017 | мероприятие выполнено  |  |
| 2.4. | Ремонт искусственных сооружений, в том числе: Мост на автомобильной дороге «д.Векшино-д.Гривы» | 2017 | мероприятие выполнено |  |
|  |  |

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» | 2017 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация профилактико-просветительных мероприятий | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 1.3. | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального района | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения.  | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.4. | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального района | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.6. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального района | 2017 | мероприятие выполнено |  |
| 2.7. | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи | 2017 | мероприятие выполнено |  |

**Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчётному(план/факт) | план на год | факт за отчётный период |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 120,8 | 120,8 | 120,8 |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 15 | 16,165 | 16,165 |  |
| 1.1.3. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. | 2991 | 1500 | 1500 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местногозначения, км. | 0,573 | 1,2 | 1,2 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт.  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 2: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе  |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. | 4 | 3 | 1 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |
| 2.2.1. | Показатель 1. Количество ДТП с участием детей, шт. | 0 | 0 | 0 |  |