|  |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального района |
|  |  | ____________________Е.В.Панина |

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы Поддорского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района                             на 2014-2022 годы»      за 2019 год

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

( руб.)

|  | Всего | Средства бюджета муниципального района | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета поселения | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе | 1600709 | 1600709 | 845139,83 | 634303 | 634303 | - | - | - | 1180000 | 966406 | 966406 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 . Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие   дорожного хозяйства Поддорского муниципального района  на 2014-2022»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Зимнее содержание | 2019 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2019 | - |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | ремонт подъездов к д.Одиццово. д.Власово. д.Тугино | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2.. | Ремонт искусственных сооружений, в том числе: ремонт деревянного моста к д.Усадьба | 2019 | мероприятие выполнено |  |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском  муниципальном районе на 2014-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
| 1.1. | Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» | 2019 | мероприятие выполнено | - |
| 1.2. | Организация профилактико-просветительных мероприятий | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 1.3. | Организация мониторинга среди населения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения. Публикация статистики о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах муниципального района | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.2. | Разработка и размещение в средствах массовой информации района информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.3. | Проведение обследования образовательных учреждений на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.4. | Организация и проведение на территории муниципального района конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе. | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.5. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобразовательных учреждениях муниципального района | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.6. | Организация и проведение фестиваля «Дорожная безопасность» среди учащихся образовательных учреждений муниципального района | 2019 | мероприятие выполнено |  |
| 2.7. | Проведение конкурсов, соревнований викторин направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, методам оказания доврачебной медицинской помощи | 2019 | мероприятие выполнено |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчётного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчётному (план/факт) | план на год | факт за отчётный период |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 95,0/95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 1.1.2. | Показатель 2. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 15/0 | 2 | 0 |  |
| 1.1.3. | Показатель 3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов для покрытия расходов поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, тыс.руб. | 3000 | 4410,462 | 4410,462 |  |
| 1.2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. | 4/0,175 | 4,0 | 1.63 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2. Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Цель 2: Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, шт. | 3\4 | 3 | 4 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек. | 0/3 | 0 | 1 |  |
| 2.2. | Задача 2. Совершенствование системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах, проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП |
| 2.2.1. | Показатель 1. Количество ДТП с участием детей, шт. | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка

по выполнению мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства   Поддорского муниципального района   на 2014-2022 годы»   за 2019 год

Данная программа состоит из двух подпрограмм:

По выполнению мероприятий  подпрограммы  «Совершенствование и содержание дорого Поддорского муниципального района на 2014-2022 годы»  в   2019 году были предусмотрены средства из дорожных фондов муниципальных образований в сумме 845139,83 тыс. руб., и субсидия из областного бюджета- 1180  тыс. руб. Всего израсходовано средств  из местного бюджета в сумме 634,303 тыс.руб.,  субсидия из дорожного фонда освоена в сумме 966,406тыс.руб. (экономия денежных средств  из областного бюджета составила 213,594 тыс.руб. по результатам электронного аукциона). Выполнен ремонт подъездов к  д.Одиццово., д.Власово.д.Тугино и ремонт деревянного моста к д.Усадьба. Выполнялись мероприятия по зимнему содержанию дорог. Предоставлены  межбюджетные трансферты  для покрытия расходов  Поддорского сельского поселения  входящих в состав муниципального района, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений в сумме 4410,462 тыс.руб. и Бебебелковскому сельскому поселению в сумме 925 тыс.руб.

По выполнению мероприятий подпрограмм «Повышение безопасности дорожного движения в Поддорском муниципальном районе на 2014-2021 годы» за  2019 год на территории района дорожно – транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет не зарегистрировано. Однако  за отчетный период на территории района зарегистрировано   4ДТП,  в которых погибло 1 чел. и   10 чел. пострадало с ОТП. Причиной ДТП является управление  водителей транспортным  средством в стадии опьянения. Денежные средства в сумме 5 тыс.руб. израсходованы на  участие в мероприятии  «Безопасное колесо».