ПРОЕКТ

### Российская Федерация

# **Новгородская область**

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

##### 2023 №

с.Поддорье

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018 - 2025годы»** |
|  |

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ Поддорского сельского поселения,утвержденный постановлением Администрации Поддорского муниципального района № 286 от 12.10.2015года, постановление Администрации муниципального района № 243от19.08.2016 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Поддорского сельского поселения, их формирования и реализации» Администрация муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в муниципальную программу Поддорского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Поддорского сельского поселения на 2018 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Поддорского сельского поселения от 06.10.2017 г. № 430.

1.1. Пункт 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |  | |  | |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |  | |
| 1.2. | **Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. км.  межмуниципального значения  межмуниципальнорго межмуниципального  межмуниципального значения, км | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,27 | 1,96 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |  | | | |
| 1.3. | **Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов), км | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |  | |
|  | Цель 2: Создание комфортных условий для проживания населения на территории Поддорского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Приведение в надлежащее техническое состояние покрытий дворовых территорий многоквартирных домов путем проведения их текущего и капитального ремонта** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов, шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |

2. Внести изменения в Паспорт подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»»

2.1. Пункт 3 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

«3.Цели, задачи и целевые показатели паспорта муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам: | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Показатель 1. Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, км | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |  | |
| 1.2. | **Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. км.  межмуниципального значения  межмуниципальнорго межмуниципального  межмуниципального значения, км | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,27 | 1,96 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |  | | |
| 1.3. | **Задача 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Показатель 1. Проведение паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов), км | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |

2.2.Мероприятия подпрограммы«Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»

изложить в следующей редакции

**«Мероприятия подпрограммы**

**«Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнитель | Срок  реали- зации | Целевой   показатель  (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источн  ик финанси- рования | Объем финансирования по годам (руб.) | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация муниципального района,  КЭУМИ Администрации муниципального района | 2018-2025  годы | 1.1.1 | Бюджет поселения  Бюджет района | 970365,83 | 910209,51  350000 | 830 247,91 | 800000 | 1376603,82 | 1500000 | 800000 | 800000 | |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего местного значения, в том числе: | Администрация района,  КЭУМИ а | 2018-2025  годы | 1.2.1 |  | 3403400,0 | 4957540,37 | 9 004 869,46 | 14187025,47 | 13371151,6 | 13027054,93 | 1006150 | 1133150 | |
| 2.1.1 | Ремонт а/б покрытия ул.1Мая  Ремонт а\б покрытия ул.Чистякова с.Поддорье, ремонт улиц с.Поддорье-Дружбы, Парковая, Промышленная, Гаврилова, Масловского, Полеводов, Новая, Чайковского, Гостиный переулок, Коммунальный переулок; ул.с.Масловского-Химиков, Сорокина; д.Бураково- ул.Мира, пер.Лесной | Администрация района,  КЭУМИ | 2018г. |  | областной бюджет  бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения | 174000  Софин. 30000  3000000  Софинан. 80000  119400 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.2 | Ремонт а/б покрытия ул.М.Горького с.Поддорье  Ремонт ул.Мира Поддорье  Ремонт тротуаров с.Поддорье, ремонт улиц | Администрация района,  КЭУМИ | 2019 год |  | областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  | 354000  Софинан. 40000  403078,37  100000 соф.  4060462 |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.3 | Ремонт участка ул.Полевая с.Поддорье  Ремонт улиц с.Поддорье: ул.Полевая, ул.Новаторов, ул. Красных Партизан, ул.Дружбы  Ремонт тротуаров с.Поддорье  ремонт улиц | Администрация района,  КЭУМИ | 2020 год |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения |  |  | 387000  софинан. 40000  6125700  софин. 61 686,57  1 980 507,37  Соф.  18 364,52  391 611 |  |  |  |  |  | |
| 2.1.4 | Ремонт участка а/д ул.Светлый путь с.Поддорье  Ремонт участков а/д с.Поддорье:  - ул.Светлый путь  - ул.Чистякова  - ул. Пролетарская  - ул.Советская  - ул.Урицкого  - Гостинный переулок  - ул.Мелиораторов  - ул.Юбилейная  - ул.Промышленная  Ремонт улиц и тротуаров | Администрация района,  КЭУМИ | 2021 год |  | Обл. бюджет  Бюджет поселения  Обл. бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  |  |  | 592 000  Соф.  60 000  10 000 000  Соф. 106 000  399 025,47  Соф. 30000  3000000 |  |  |  |  | | |
| 2.1.5 | Ремонт участка ул.Комсомольская с.Поддорье  Ремонт ул.с.Поддорье:  -ул.Гаврилова  -ул.Зеленая  -участок ул.Советская  - участок ул.Пролетарская  - участок ул.Урицкого  -участок ул.1 Мая  Ремонт улиц и тротуаров | Администрация района,  КЭУМИ | 2022 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет поселения  Бюджет района |  |  |  |  | 527000  Соф.30000  10000000 соф.  101139  207910  Соф. 80 000  2425102,6 |  |  |  | | |
| 2.1.6 | Ремонт ул.Масловского с.Поддорье  Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по: ул.Комсомольской, ул.Пролетарской, ул.Дуранина, автомобильной дороги по ул.Лесной с.Поддорье  Ремонт улиц с.Поддорье- Коммунальный переулок, ул.8Марта  Рмонт улиц поселения | Администрация района,  КЭУМИ | 2023 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения  областной бюджет  Бюджет поселения  Бюджет района  Бюджет поселения  Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 534 000  Соф.43626,41  10000000  Соф.  265561,07  2000000  Соф. 20000  163867,45 |  |  | | |
| 2.1.7 | Ремонт улиц с.Поддорье | Администрация района,  КЭУМИ | 2024 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  | 356000  Соф.30000  620150 |  | | |
| 2.1.8. | Ремонт улиц с.Поддорье | Администрация района,  КЭУМИ | 2025 год. |  | областной бюджет  Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  | 356000  Соф.30000  747150 | | |
| 3. | Задача3.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения (технических и межевых планов) | Администрация района,  КЭУМИ | 2018-2025 годы |  | Бюджет поселения  Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79764,53 | 0,00 | 0,00 | 100000 | 100000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4373765,83 | 6217749, 88 | 9 835 117,37 | 15066790 | 14747755,42 | 13227054,93 | 1906150 | 2033150 |

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(http://адмподдорье.рф).

Проект внесла и завизировала главный

специалист отдела благоустройства,

строительства и дорожной деятельности О.Д.Хома

Проект согласовали:

Председатель комитета финансов О.А.Николаева

Председатель счетной палаты Т.Г.Семенова

**Пояснительная записка**

Последние изменения в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйствана территории Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 06.10.2017 № 430 были внесены в августе 2023 года ( постановлением Администрации муниципального района от 02.08.2023 №326).

В связи с недостаточностью финансовых средств на содержание автомобильных дорог увеличены средства на обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения п.1.1 мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Поддорского сельского поселения на 2018-2025 годы» на 200 тыс.руб.за счет средств паспортизации автомобильных дорог п.3.1. данной подпрограммы.

Целевые показатели по паспортизации и ремонту автомобильных дорог изменились, объемы и источники финансирования не изменились.

Главный специалист отдела благоустройства,

строительства и дорожной деятельностиО.Д.Хома